## Slide 1: Présentation équipe
Récapitulatif projet CRM + ERP

## Slide 2: Sommaire
Introduction
Bénéfices et Motivations
Facteurs clés de Réussite
Risques et Vigilance
Activités Principales
Estimations de Durée et Ressources
Diagramme de Gantt
Coût Global

## Slide 3: Estimations de Durée et Ressources
Poste | Salaire journalier | Durée (jours) | Coût total
Consultant CRM | 300 € | 14 | 4 200€
Développeur d'application | 300 € | 60 | 18 000€
Ux designer | 250 € | 5 | 1 250€
Développeur front end | 300 € | 10 | 3 000€
Administrateur système | 250 € | 3 | 750€
Testeur | 250 € | 11 | 2 750€
Formateur | 200 € | 22 | 4 400€
Chef de projet | 350 € | 80 | 28 000€
 |  | Total | 62 350€

## Slide 4: MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Avez-vous des questions ?